**NHẬT KÝ THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG**

Nhóm 10 - Thành viên nhóm

1. Lê Gia Khánh (Nhóm trưởng - Facilitator)
2. Nguyễn Thanh Tú (Time Keeper)
3. Nguyễn Hồ Việt Khoa (Note Taker)
4. Nguyễn Bá Sơn (Reporter)

*Tên ứng dụng:* **QUẢN LÝ ĐẶT BÀN TRONG NHÀ HÀNG**

Thời gian thực hiện: Từ 09/08/2024 đến 08/11/2024 (13 tuần)

|  | ***Công việc*** | ***Thành viên thực hiện*** | ***Deadline*** | ***Mức độ hoàn thành*** | ***Nhận xét của Trưởng nhóm*** | ***Ghi chú*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần 01**  (Từ: 09/08/2024  Đến: 15/08/2024) | 1. Đăng ký nhóm | Lê Gia Khánh | 15/08/2024 | 100% |  |  |
| 1. Phân công chức năng thành viên | Lê Gia Khánh | 15/08/2024 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tuần 02**  (Từ: 16/08/2024  Đến: 22/08/2024) | 1. Nhận đề tài |  |  |  |  |  |
| 1. Thống nhất công cụ (Github, Word, Powerpoint, Eclipse, Netbean, Intelij, Visual Paradigm, Discord, SQLMS, Figma) | Lê Gia Khánh |  | 100% |  |  |
| 1. Tìm hiểu các hệ thống tương tự (Hệ thống đặt bàn Hadilao, Poseidon, Pasgo) | Nguyễn Hồ Việt Khoa  Nguyễn Thanh Tú | 22/08/2024 | 100% |  |  |
| 1. Viết file báo cáo First Plan | Nguyễn Hồ Việt Khoa | 22/08/2024 | 100% |  |  |
| 1. Họp bàn giao nhiệm vụ cho các thành viên | Lê Gia Khánh | 21/08/2024 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tuần 03**  (Từ: 23/08/2024  Đến: 29/08/2024) | 1. Khảo sát hiện trạng | Nguyễn Hồ Việt Khoa | 27/08/2024 | 100% |  |  |
| 1. Quy trình nghiệp vụ | Lê Gia Khánh | 27/08/2024 | 100% |  |  |
| 1. Yêu cầu chức năng/phi chức năng của ứng dụng | Nguyễn Bá Sơn | 27/08/2024 | 100% |  |  |
| 1. Sơ đồ phân cấp chức năng của ứng dụng | Nguyễn Hồ Việt Khoa | 27/08/2024 | 100% |  |  |
| 1. Quy định | Nguyễn Thanh Tú | 27/08/2024 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tuần 04**  (Từ: 06/09/2024  Đến: 12/09/2024) | 1. Vẽ Use case | Nguyễn Thanh Tú  Nguyễn Hồ Việt Khoa  Nguyễn Bá Sơn  Lê Gia Khánh | 07/09/2024 | 100% |  |  |
| 1. Viết đặc tả, vẽ activity, sequence chức năng đặt bàn | Lê Gia Khánh | 10/09/2024 |  |  |  |
| 1. Viết đặc tả, vẽ activity, sequence chức năng thanh toán | Nguyễn Thanh Tú | 10/09/2024 |  |  |  |
| 1. Viết đặc tả, vẽ activity, sequence chức năng cập nhật thông tin đặt bàn | Nguyễn Hồ Việt Khoa | 10/09/2024 |  |  |  |
| 1. Viết đặc tả, vẽ activity, sequence chức năng tạo hóa đơn | Nguyễn Bá Sơn | 10/09/2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tuần 05**  (Từ: 13/09/2024  Đến: 19/09/2024) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tuần 06**  (Từ: 20/09/2024  Đến: 26/09/2024) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tuần 07**  (Từ: 27/09/2024  Đến: 03/10/2024) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tuần 08**  (Từ: 04/10/2024  Đến: 10/10/2024) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tuần 09**  (Từ: 11/10/2024  Đến: 17/10/2024) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tuần 10**  (Từ: 18/10/2024  Đến: 24/10/2024) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tuần 11**  (Từ: 25/10/2024  Đến: 31/10/2024) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tuần 12**  (Từ: ../../2018  Đến: ../../2018) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tuần 13**  (Từ: ../../2018  Đến: ../../2018) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tuần 14**  (Từ: ../../2018  Đến: ../../2018) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tuần 15**  (Từ: ../../2018  Đến: ../../2018) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |